具区路地铁车辆段周边水系

综合整治工程审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，无锡市审计局对无锡经济开发区发展中心（以下简称经开区发展中心）、无锡市太湖新城资产经营管理有限公司（原无锡市太湖新城置业有限公司，以下简称新城资产公司）实施的具区路地铁车辆段周边水系综合整治工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、项目基本情况

具区路地铁车辆段周边水系综合整治工程经市行政审批局批准实施建设。工程建设地点位于地铁4号线一期工程具区路车辆段南侧，主要实施河道疏浚、清淤、河坡、护岸整修加固、桥梁工程及配套绿化工程。项目于2020年5月开工建设，2021年12月完成竣工验收。

二、审计结果及评价意见

该工程竣工财务决算送审金额2.08亿元，审定项目建设成本1.64亿元，核减4415万元。经开区发展中心和新城资产公司在项目建设过程中，与参建各方积极推动项目建设，提供的工程及财务资料较为完整，基本真实反映了项目管理和财务收支状况。但在建设程序及制度执行、招投标执行、财务管理等方面还存在一些问题，需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

审计发现，该项目存在部分涉水行政许可不完备，招投标规定执行不严格，财务管理不规范等问题。

四、处理情况及审计建议

审计建议经开区发展中心、新城资产公司要规范项目建设，加强招投标管理，强化财务和资金管理。

五、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题及整改要求，经开区发展中心、新城资产公司积极落实整改，并承诺在今后项目建设中严格执行基本建设程序，加强项目招投标管理，完善基本建设财务管理。